사업비 변경 승인 요청

문서번호: 테스트랩-2026-014

시행일자: 2026. 7. 24.

수    신: 중소기업기술정보진흥원장

참    조: 사업비관리팀

제    목: 「스마트 물류 자동화 시스템 개발」 사업비 비목 간 변경 승인 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사가 수행 중인 「스마트 물류 자동화 시스템 개발」(협약번호: S2026-1234, 연구기간: 2026. 7. 1. ~ 2027. 6. 30.) 과제와 관련하여, 연구 수행 과정에서 발생한 사정으로 사업비 비목 간 변경이 필요하여 아래와 같이 승인을 요청드립니다.

- 다  음 -

가. 변경 개요

○ 변경 구분: 사업비 비목 간 변경 (승인 사항)

○ 변경 금액: 인건비 → 연구재료비  금 1,000,000원(금일백만원정)

○ 총사업비 변동 여부: 변동 없음

나. 변경 전·후 대비

| 비목 | 변경 전 | 변경 후 | 증감 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인건비 | 60,000,000원 | 59,000,000원 | △1,000,000원 |
| 연구재료비 | 20,000,000원 | 21,000,000원 | 1,000,000원 |
| 합계 | 100,000,000원 | 100,000,000원 | 0원 |

다. 변경 사유

당초 계획한 제어 알고리즘 검증을 내부 인력으로 수행하기로 하여 인건비 소요가 당초 대비 감소하였음. 반면 시제품 성능 검증 과정에서 추가 계측 자재가 필요해져 연구재료비 소요가 증가하였음. 이에 인건비 1,000,000원을 연구재료비로 조정하고자 하며, 총사업비 변동은 없음. 본 변경은 당초 연구개발 목표 및 수행 범위에 영향을 주지 아니함.

라. 변경 후 사용계획

조정된 연구재료비는 시제품 성능 검증용 계측 자재 구입에 사용할 예정임.

3. 상기 변경사항에 대하여 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 사업비 변경 신청서 1부.

2. 사업비 변경 전·후 대비표 1부.

3. 변경 반영 사업계획서 1부.  끝.

주식회사 테스트랩  대표  김대표  (직인)

담당자: 박연구    연락처: 02-1234-5678 / research@testlab.co.kr