| 회 의 록 | 작성; 검토; 승인; 최종승인. |
| --- | --- |

| 문서번호 | 테스트랩-2026-016 | 작성일자 | 2026. 7. 24. |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성부서 | 기업부설연구소 | 작성자 | 박연구 |

아래와 같이 회의 내용을 기록합니다.

1. 회의 기본정보

| 회의명 | 2차 기술 점검 회의 | 회의구분 | 정기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일시 | 2026. 7. 18. (금) 10:00~11:30 | 장소 | 본사 3층 회의실 |
| 주관부서 | 기업부설연구소 | 작성자 | 박연구 |
| 참석자 | 김대표(대표), 이팀장(연구소장), 박연구(선임연구원), 최개발(연구원) |  |  |
| 회의안건 | 1. 시제품 성능 검증 계획 점검 2. 계측 자재 구매 필요성 검토 3. 현장 실증 일정 협의 |  |  |

2. 과제정보

| 과제명 | 스마트 물류 자동화 시스템 개발 | 사업명 | 창업성장기술개발사업(디딤돌) 도약 |
| --- | --- | --- | --- |

3. 주요 논의내용

| 논의내용 | 1. 시제품 성능 검증 계획 - 제어 알고리즘 검증은 외주 없이 내부 인력으로 수행 가능한 것으로 확인됨. - 이에 따라 인건비 소요가 당초 계획 대비 감소할 것으로 예상됨. 2. 계측 자재 구매 - 기존 보유 계측기로는 고속 이송 구간의 진동 데이터 확보가 어렵다는 의견이 제시됨. - 추가 계측 자재 구매가 필요하며, 소요 예산은 연구재료비에서 충당하기로 함. 3. 현장 실증 일정 - 부산신항 물류센터와 협의 후 8월 첫째 주 착수를 목표로 함. |
| --- | --- |

4. 결정사항 및 후속조치

| 번호 | 결정사항/후속조치 | 담당자 | 기한 | 진행상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사업비 비목 간 변경(인건비 → 연구재료비) 신청 | 박연구 | 2026. 7. 24. | 진행 중 |
| 2 | 계측 자재 비교견적 확보 및 구매 품의 | 최개발 | 2026. 7. 20. | 완료 |
| 3 | 부산신항 물류센터 방문 일정 확정 | 이팀장 | 2026. 7. 16. | 완료 |

첨부: 회의 자료 1부